DAILY SCRUM LOG

Daily Scrum #1

Fecha: 29/09/2026

Cristóbal

- Ayer: Acordamos con el Product Owner el contenido del panel y el alcance de las notificaciones. Comencé el prototipo del dashboard.

- Hoy: Continuaré el prototipo: indicadores, tarjeta de alertas y zona de gráficos.

- Impedimento: Ninguno.

Francisco

- Ayer: Reunión con el Product Owner sobre el alcance de las alertas.

- Hoy: Ampliaré /dashboard/resumen/{id} y /estado-general con última medición y conteo de alertas.

- Impedimento: Se debatió si la notificación incluye correo; se acordó alerta visible en el panel (IMP-01).

Fabián

- Ayer: Instalé Recharts y revisé ejemplos de LineChart.

- Hoy: Terminaré la configuración y un gráfico de prueba.

- Impedimento: Ninguno.

Daily Scrum #2

Fecha: 01/10/2026

Cristóbal

- Ayer: Prototipo aprobado por el Product Owner. Layout.tsx con barra lateral avanzado.

- Hoy: Terminaré Layout.tsx y comenzaré el rediseño de Dashboard.tsx.

- Impedimento: Ninguno.

Francisco

- Ayer: Endpoints de dashboard devuelven la última medición.

- Hoy: Cerraré el conteo de alertas y empezaré GET /mediciones con rango desde/hasta.

- Impedimento: Ninguno.

Fabián

- Ayer: Creé Graficos.tsx, pero los gráficos no aparecían en pantalla.

- Hoy: Gráfico de voltaje L1, L2 y L3 con colores por fase.

- Impedimento: ResponsiveContainer renderizaba con altura 0; resuelto con altura fija en el contenedor (IMP-02).

Daily Scrum #3

Fecha: 05/10/2026

Cristóbal

- Ayer: Dashboard.tsx con indicadores y selector de equipo.

- Hoy: Bloque de última medición.

- Impedimento: Evaluaciones de otras asignaturas esta semana; avanzaré menos horas (IMP-04).

Francisco

- Ayer: Consulta por rango terminada. Inicié la migración de incidencias.

- Hoy: Continuaré la migración de incidencias.

- Impedimento: Desfase horario entre backend y gráficos; se normalizó a UTC en la API (IMP-03).

Fabián

- Ayer: Gráfico de voltaje por fase con datos reales.

- Hoy: Ajustes finales del gráfico de voltaje.

- Impedimento: Carga académica (IMP-04). Acordamos postergar el inicio del simulador.

Daily Scrum #4

Fecha: 07/10/2026

Cristóbal

- Ayer: Avance menor del Dashboard por evaluaciones.

- Hoy: Terminaré el bloque de última medición.

- Impedimento: Ninguno.

Francisco

- Ayer: La migración de incidencias fallaba en la BD con datos previos por FK a equipos inexistentes.

- Hoy: Modelo SQLAlchemy y schemas Pydantic de incidencia.

- Impedimento: Resuelto limpiando la BD de desarrollo y ajustando el seed (IMP-05).

Fabián

- Ayer: Sin avance por evaluación de otra asignatura.

- Hoy: Gráficos de THD, frecuencia y factor de potencia.

- Impedimento: Ninguno.

Daily Scrum #5

Fecha: 09/10/2026

Cristóbal

- Ayer: Dashboard.tsx terminado y gráfico de tendencia con las últimas 20 mediciones.

- Hoy: Revisión del panel con el Product Owner.

- Impedimento: Ninguno.

Francisco

- Ayer: Modelo y schemas listos. Reglas de sobrevoltaje y bajo voltaje en detector_anomalias.py.

- Hoy: Reglas de sobrecorriente, THD alto y factor de potencia bajo.

- Impedimento: Ninguno.

Fabián

- Ayer: Gráficos de THD, frecuencia y factor de potencia casi listos. Comencé ecenarios.py.

- Hoy: Terminaré los gráficos y los escenarios normal, thd_alto y fp_bajo.

- Impedimento: Ninguno.

Daily Scrum #6

Fecha: 13/10/2026

Cristóbal

- Ayer: Apliqué las observaciones del Product Owner (unidades y colores por fase). Inicié Incidencias.tsx.

- Hoy: Registraré las rutas de Gráficos e Incidencias en App.tsx.

- Impedimento: Necesito los endpoints de incidencias para conectar la página.

Francisco

- Ayer: Reglas del detector completas. Al probar una falla sostenida se genera una incidencia por cada medición y fase.

- Hoy: Integraré el detector en POST /mediciones.

- Impedimento: Saturación de incidencias (IMP-06) y rollback de la ingesta cuando falla el detector (IMP-07).

Fabián

- Ayer: Escenarios sobrecarga, sobrevoltaje, bajo_voltaje y desbalance.

- Hoy: Apoyaré a Francisco revisando la integración del detector.

- Impedimento: Ninguno.

Daily Scrum #7

Fecha: 15/10/2026

Cristóbal

- Ayer: Rutas registradas. Incidencias.tsx muestra el listado.

- Hoy: Filtro por estado y cambio de estado de incidencias.

- Impedimento: Ninguno.

Francisco

- Ayer: El detector ahora se ejecuta después del commit de la medición, en transacción separada. Ingesta estable.

- Hoy: Seed con mediciones anómalas y router incidencias.py.

- Impedimento: La agrupación de incidencias pasa al Sprint 3; por ahora se agrega filtro por estado.

Fabián

- Ayer: Escenarios falla_critica y mixto terminados. Inicié main.py del simulador.

- Hoy: Endpoints /iniciar, /detener y /escenario/{nombre}.

- Impedimento: El envío a /mediciones devolvía 307; corregido usando la barra final (IMP-08).

Daily Scrum #8

Fecha: 19/10/2026

Cristóbal

- Ayer: Incidencias.tsx terminado. Comencé la tarjeta de alertas activas y críticas en el Dashboard.

- Hoy: Terminaré la tarjeta y comenzaré los ajustes responsivos.

- Impedimento: Ninguno.

Francisco

- Ayer: Router de incidencias terminado.

- Hoy: Endpoint /incidencias/activas/count y matriz escenario–incidencia esperada.

- Impedimento: Ninguno.

Fabián

- Ayer: Simulador con /lote, /historial y /health.

- Hoy: Cliente de envío con login JWT y envío periódico.

- Impedimento: Ninguno.

Daily Scrum #9

Fecha: 21/10/2026

Cristóbal

- Ayer: Panel y gráficos ajustados para desktop y mobile.

- Hoy: Verificación E2E junto al equipo.

- Impedimento: Ninguno.

Francisco

- Ayer: Pruebas con escenarios del simulador y pruebas de volumen. Variaciones de frecuencia y desbalance no generan incidencia.

- Hoy: Continuaré las pruebas y apoyaré la verificación E2E.

- Impedimento: Brechas de cobertura del detector registradas para el Sprint 3.

Fabián

- Ayer: panel.html del simulador avanzado. En una simulación prolongada los envíos se cortaron tras ~30 minutos (401).

- Hoy: Terminaré el panel y configuraré PyInstaller.

- Impedimento: Expiración del token JWT (IMP-09) y arranque en frío del backend en Render (IMP-10).

Daily Scrum #10

Fecha: 23/10/2026

- Ejecutable PGP_Simulador.exe generado con panel.html incluido en main.spec (IMP-11).

- Verificación E2E (HU-13) ejecutada: simulador, ingesta, detección, incidencias y panel.

- README y documentación técnica actualizados.

- Sprint Review + Retrospective realizadas.