Instituto Profesional DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

INFORME DE RIESGOS PRELIMINARES

Power Guardian Pro- Plataforma Inteligente de Monitoreo de Calidad de Energía

Sprint 2 – Visualización del panel y notificaciones de alerta

Integrantes:  Cristóbal Mena

Francisco Neira

Fabián Bugueño

Profesor: Mauricio Figueroa

Asignatura: PTY4614_003D

1. Introducción	3

2. Objetivo del análisis de riesgos	3

3. Alcance y contexto	4

4. Metodología de evaluación	5

5. Matriz de riesgos preliminares	7

6. Análisis de los riesgos críticos	8

R-01 – Oportunidad de las alertas	8

R-02 – Saturación de incidencias	8

R-03 – Cobertura y calibración de la detección	8

R-06 – Interpretación del panel	8

R-07 – Continuidad del simulador	9

R-08 – Coherencia entre simulador y detección	9

R-10 – Manejo de credenciales	9

R-12 – Alcance de las notificaciones	9

7. Plan de prevención y mitigación	10

8. Seguimiento de riesgos	11

9. Conclusiones	12

# 1. Introducción

El presente informe identifica y analiza los principales riesgos que podían ser reconocidos antes del inicio del Sprint 2 del proyecto Power Guardian Pro MVP. A diferencia del primer sprint, cuyo foco estuvo en construir la base estructural del sistema, esta etapa se orienta a lo que el operador ve y recibe: un panel con gráficos que permita interpretar el estado de las mediciones y un sistema de alertas que avise oportunamente cuando ocurra una condición crítica.

El Sprint 2 parte de una base ya validada: la API en FastAPI, la base de datos PostgreSQL con TimescaleDB, la autenticación JWT y la interfaz React con login, dashboard y gestión de equipos quedaron operativas y verificadas de extremo a extremo al cierre del Sprint 1. Sobre esa base se incorporan ahora la visualización de parámetros eléctricos, la detección de anomalías a partir de los umbrales configurados por equipo, el registro y gestión de incidencias, y un simulador externo capaz de generar escenarios normales y de falla para alimentar el sistema de forma continua.

La identificación de riesgos considera también la experiencia del sprint anterior. Los impedimentos registrados en el Sprint 1, como los conflictos de integración entre ramas, la dependencia de configuraciones de infraestructura y la carga académica paralela, entregan señales concretas sobre los puntos en que el equipo puede volver a encontrar dificultades. El objetivo es anticipar estas situaciones y definir medidas que eviten que afecten la entrega del incremento.

# 2. Objetivo del análisis de riesgos

Identificar, clasificar y evaluar los riesgos técnicos, funcionales, de datos, seguridad, integración, experiencia de usuario y continuidad del trabajo que podían presentarse antes de comenzar el Sprint 2, estableciendo medidas de prevención y mitigación que permitan construir un panel de monitoreo comprensible y un sistema de alertas confiable sin comprometer la estabilidad de lo construido en el Sprint 1.

# 3. Alcance y contexto

El cronograma del proyecto asigna al Sprint 2 dos historias de usuario de alto nivel: la HU3, orientada a que el operador cuente con un panel con gráficos del estado de las mediciones, y la HU4, orientada a que el operador reciba notificaciones de alerta ante errores críticos para actuar a tiempo y evitar detener la producción. Para efectos de planificación, ambas fueron descompuestas en historias de usuario de menor tamaño, siguiendo la misma granularidad utilizada en el Sprint 1 y continuando su numeración.

| ID | Historia de usuario (Sprint 2) | Origen en cronograma |
| --- | --- | --- |
| HU-08 | Como operador, quiero visualizar un panel de monitoreo con indicadores y el estado actual de cada equipo, para interpretar el tablero de forma rápida. | HU3 – Diseño de dashboard de monitoreo y visualización básica del panel |
| HU-09 | Como operador, quiero ver gráficos de los parámetros eléctricos (voltaje por fase, THD, frecuencia y factor de potencia), para analizar su comportamiento en el tiempo. | HU3 – Implementación de gráficos para parámetros eléctricos |
| HU-10 | Como sistema, necesito detectar automáticamente anomalías en las mediciones según los umbrales configurados por equipo, para clasificarlas como advertencia o crítico. | HU4 – Desarrollo de sistema de notificaciones |
| HU-11 | Como operador, quiero recibir alertas visibles de incidencias críticas y gestionar su estado, para actuar a tiempo y evitar detener la producción. | HU4 – Desarrollo de sistema de notificaciones e integración con funcionalidades |
| HU-12 | Como equipo de desarrollo, necesito un simulador de mediciones con escenarios normales y de falla conectado a la API, para probar el panel y las alertas en condiciones controladas. | HU3 y HU4 – Soporte de pruebas |
| HU-13 | Como equipo de desarrollo, necesito validar de extremo a extremo el flujo simulador, API, detección, incidencias y panel, para asegurar que las funcionalidades del sprint operen integradas. | HU4 – Pruebas y correcciones |

Desde el punto de vista técnico, el sprint contempla el uso de Recharts para los gráficos del frontend, la tabla parametros_config como fuente de umbrales por equipo, una nueva tabla incidencias gestionada mediante migración Alembic, un servicio de detección de anomalías invocado durante la ingesta de mediciones y un simulador independiente desarrollado en FastAPI, con panel de control web y empaquetado como ejecutable mediante PyInstaller. El simulador se autentica contra la API y envía mediciones de forma periódica, tanto al entorno local como al backend desplegado.

# 4. Metodología de evaluación

Se mantiene la metodología utilizada en el Sprint 1 para que los resultados sean comparables entre sprints. Cada riesgo fue evaluado mediante tres variables: probabilidad de ocurrencia, impacto sobre el proyecto y nivel de riesgo resultante. La escala es cualitativa y permite priorizar los riesgos que requieren medidas preventivas desde el inicio del sprint.

| Nivel | Probabilidad | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Baja | Baja posibilidad | El evento requiere condiciones poco frecuentes para ocurrir. |
| Media | Posibilidad moderada | El evento puede ocurrir debido a la complejidad o dependencia técnica. |
| Alta | Alta posibilidad | El evento es razonablemente esperable si no se aplican controles preventivos. |

| Nivel | Impacto | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Bajo | Bajo | Afectación limitada y recuperable sin alterar significativamente el avance. |
| Medio | Medio | Puede generar retrabajo, retrasos o ajustes técnicos relevantes. |
| Alto | Alto | Puede comprometer funcionalidades centrales, integración, seguridad o cumplimiento del MVP. |

El nivel de riesgo se determina considerando conjuntamente la probabilidad y el impacto. Los riesgos de nivel alto requieren acciones preventivas y seguimiento prioritario durante las reuniones diarias del sprint.

# 5. Matriz de riesgos preliminares

| ID | Riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Nivel | Respuesta preventiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Alertas que no llegan a tiempo por ausencia de actualización automática del panel | Técnico / Comunicación | Media | Alta | Alta | Definir desde el inicio el mecanismo de actualización (consulta periódica o WebSocket) y su intervalo; medir el tiempo entre el registro de una incidencia y su aparición en pantalla. |
| R-02 | Saturación de incidencias ante fallas sostenidas (una alerta por cada medición y fase) | Funcional / Datos | Alta | Alta | Alta | Diseñar reglas de agrupación o deduplicación por equipo, tipo y estado activo; probar con escenarios de falla prolongada antes de dar por cerrada la funcionalidad. |
| R-03 | Reglas de detección incompletas o umbrales mal calibrados | Funcional / Datos | Media | Alta | Alta | Documentar qué parámetros se evalúan y con qué criterio (advertencia o crítico); revisar cobertura de frecuencia, desbalance de fases y temperatura; validar con cada escenario del simulador. |
| R-04 | Aumento de latencia en la ingesta por ejecutar la detección de forma síncrona | Técnico / Rendimiento | Media | Media | Media | Medir el tiempo de respuesta de POST /mediciones con y sin detección; mantener la lógica de detección liviana y evaluar su ejecución en segundo plano si la latencia crece. |
| R-05 | Bajo rendimiento de gráficos al consultar períodos amplios de mediciones | Técnico / Rendimiento | Media | Media | Media | Limitar la cantidad de puntos por consulta, evaluar agregación temporal con time_bucket de TimescaleDB y probar el renderizado con volúmenes crecientes. |
| R-06 | Gráficos difíciles de interpretar por el operador (escalas, unidades, colores o falta de referencias) | UX / UI | Media | Alta | Alta | Definir junto al Product Owner qué parámetros mostrar y cómo; incluir unidades, colores por fase y referencias de umbral; realizar revisiones tempranas del panel. |
| R-07 | Interrupción del envío del simulador por expiración del token JWT en ejecuciones prolongadas | Integración / Seguridad | Alta | Media | Alta | Incorporar renovación de sesión o reautenticación ante respuestas 401; probar ejecuciones de simulación superiores a 30 minutos. |
| R-08 | Escenarios del simulador que no coinciden con las reglas de detección | Integración / Datos | Media | Alta | Alta | Construir una matriz escenario–resultado esperado (incidencia, tipo y nivel) y verificarla en cada escenario antes de usar el simulador en la demostración. |
| R-09 | Latencia o indisponibilidad del backend desplegado durante pruebas y demostraciones | Infraestructura | Media | Media | Media | Configurar tiempos de espera y reintentos en el simulador; verificar el estado del servicio antes de cada prueba y mantener el entorno local como respaldo. |
| R-10 | Exposición de credenciales y secretos al integrar el simulador y el entorno desplegado | Seguridad | Media | Alta | Alta | Mantener credenciales, SECRET_KEY y contraseñas en variables de entorno; evitar credenciales fijas en el código del simulador y en la documentación del repositorio. |
| R-11 | Regresiones no detectadas por ausencia de pruebas automatizadas | Calidad | Alta | Media | Alta | Definir pruebas mínimas para el detector de anomalías y los endpoints de incidencias; ejecutar una verificación manual guiada por escenarios al cerrar cada funcionalidad. |
| R-12 | Alcance ambiguo del sistema de notificaciones (canal, destinatarios y criterios de aviso) | Funcional / Alcance | Media | Alta | Alta | Acordar en el Sprint Planning qué se entiende por notificación en este MVP, qué niveles generan aviso y dónde se muestra; registrar el acuerdo en los criterios de aceptación. |
| R-13 | Disponibilidad reducida del equipo por carga académica y conflictos de integración en el repositorio | Equipo / Recursos | Media | Media | Media | Mantener el flujo de ramas por funcionalidad y pull requests adoptado en el Sprint 1; priorizar historias críticas al inicio del sprint y realizar revisiones cruzadas. |

# 6. Análisis de los riesgos críticos

## R-01 – Oportunidad de las alertas

El valor de la HU4 está en que el operador se entere a tiempo de una condición crítica. Si el panel solo actualiza su información al cargarse o al cambiar de equipo, una incidencia puede quedar registrada en la base de datos sin que nadie la vea hasta la siguiente recarga manual. Por esta razón, el mecanismo de actualización debe definirse como parte del diseño y no como un ajuste final, y su efectividad debe medirse en tiempo real de aparición de la alerta.

## R-02 – Saturación de incidencias

Una falla sostenida, como un sobrevoltaje que se mantiene varios minutos, puede producir una incidencia por cada medición recibida y por cada fase afectada. En pocos minutos el listado podría llenarse de registros repetidos, ocultando eventos distintos y generando fatiga en el operador, que termina por ignorar las alertas. Definir criterios de agrupación antes de implementar el registro de incidencias evita tener que rediseñar el modelo más adelante.

## R-03 – Cobertura y calibración de la detección

La tabla parametros_config define umbrales de voltaje, corriente, THD, factor de potencia y frecuencia nominal. Si alguno de estos parámetros no se evalúa, o si la clasificación entre advertencia y crítico no responde a un criterio documentado, el sistema podría dejar pasar condiciones relevantes o alertar en exceso. La revisión explícita de qué se evalúa y con qué regla es la base para que las alertas sean confiables.

## R-06 – Interpretación del panel

La historia HU3 se centra en que el operador interprete el tablero fácilmente. Un gráfico técnicamente correcto puede no cumplir ese objetivo si las escalas no son adecuadas, si las fases no se distinguen con claridad o si no existe una referencia visual de los límites permitidos. Validar el diseño con el Product Owner en etapas tempranas reduce el riesgo de entregar un panel funcional pero poco útil.

## R-07 – Continuidad del simulador

El simulador obtiene un token al iniciar y lo utiliza en cada envío. Como los tokens emitidos por la API tienen una vigencia de 30 minutos, una simulación prolongada podría comenzar a recibir rechazos de autenticación sin que el equipo lo advierta de inmediato. Esto afectaría tanto las pruebas como la demostración del Sprint Review, por lo que la reautenticación debe considerarse desde el diseño del cliente HTTP del simulador.

## R-08 – Coherencia entre simulador y detección

El simulador ofrece escenarios como THD alto, factor de potencia bajo, sobrecarga, sobrevoltaje, bajo voltaje, desbalance y falla crítica. Cada uno debería producir una respuesta predecible del detector. Si un escenario genera valores que el detector no evalúa, por ejemplo una variación de frecuencia o un desbalance entre fases, la prueba parecerá exitosa aun cuando la alerta esperada no se genere. Una matriz de resultados esperados permite detectar estas brechas antes de la integración final.

## R-10 – Manejo de credenciales

La incorporación del simulador como cliente externo y el uso de un backend desplegado aumentan los puntos donde pueden quedar expuestas credenciales. Usuarios de prueba fijados en el código, claves de firma JWT en archivos versionados o contraseñas de base de datos en la documentación pueden facilitar accesos no autorizados. Mantener estos valores fuera del código y del repositorio es una práctica que debe sostenerse desde el primer commit del sprint.

## R-12 – Alcance de las notificaciones

La palabra notificación puede interpretarse de distintas maneras: una alerta visible en el panel, un aviso emergente, un correo electrónico o un mensaje a un dispositivo móvil. Si el equipo y el Product Owner no acuerdan este alcance al inicio, existe el riesgo de invertir esfuerzo en un canal no prioritario o de entregar algo distinto a lo esperado. Dejar el acuerdo registrado en los criterios de aceptación de HU-11 reduce esta incertidumbre.

# 7. Plan de prevención y mitigación

Las medidas preventivas del Sprint 2 se concentran en dos frentes: asegurar que las alertas sean confiables y oportunas, y que el panel sea realmente comprensible para el operador. Al igual que en el sprint anterior, la estrategia es reducir la incertidumbre con validaciones pequeñas y tempranas antes de cerrar cada funcionalidad.

| Prioridad | Acción | Riesgos relacionados | Momento recomendado | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | Acordar alcance de notificaciones y criterios de aviso | R-01, R-12 | Sprint Planning | Criterios de aceptación claros para HU-11. |
| Alta | Documentar reglas de detección y niveles de severidad | R-03, R-08 | Antes de implementar el detector | Reglas trazables entre umbrales, escenarios e incidencias. |
| Alta | Diseñar agrupación de incidencias activas | R-02 | Al modelar la tabla incidencias | Listado de alertas sin registros duplicados por falla sostenida. |
| Alta | Construir matriz escenario–resultado esperado del simulador | R-03, R-08, R-11 | Al integrar simulador y API | Cada escenario produce la incidencia prevista. |
| Alta | Incorporar reautenticación en el simulador | R-07 | Durante el desarrollo del simulador | Simulaciones prolongadas sin interrupciones por token expirado. |
| Alta | Revisar manejo de secretos y credenciales | R-10 | Antes de cada integración con el entorno desplegado | Sin credenciales ni claves expuestas en código o documentación. |
| Media | Revisión temprana del panel con el Product Owner | R-06 | Primera semana del sprint | Gráficos validados en contenido, escalas y lectura. |
| Media | Pruebas de volumen sobre gráficos e ingesta | R-04, R-05 | Segunda semana del sprint | Tiempos de respuesta y renderizado aceptables. |
| Media | Verificar entorno desplegado y mantener respaldo local | R-09 | Antes de pruebas E2E y Sprint Review | Demostración sin dependencia de un único entorno. |
| Media | Ramas por funcionalidad, revisión cruzada y priorización | R-11, R-13 | Durante todo el sprint | Menos conflictos y conocimiento compartido. |

# 8. Seguimiento de riesgos

La matriz será revisada en las reuniones de planificación, revisión y retrospectiva del Sprint 2, y los riesgos de nivel alto se comentarán en el Daily Scrum cuando alguna señal de alerta se presente. Cuando un riesgo se materialice, se registrará en el Impediment Log del sprint con su impacto y resolución, manteniendo la trazabilidad entre ambos documentos.

| Indicador de seguimiento | Señal de alerta | Acción |
| --- | --- | --- |
| Oportunidad de alertas | Incidencias críticas que no aparecen en el panel sin recargar la página | Revisar mecanismo e intervalo de actualización. |
| Volumen de incidencias | Muchas incidencias idénticas para un mismo equipo y tipo en pocos minutos | Ajustar reglas de agrupación o deduplicación. |
| Cobertura de detección | Escenarios del simulador que no generan la incidencia esperada | Revisar reglas del detector y umbrales configurados. |
| Lectura del panel | Dudas recurrentes del Product Owner o del equipo al interpretar los gráficos | Ajustar escalas, unidades, colores y referencias de umbral. |
| Rendimiento | Aumento del tiempo de respuesta de la ingesta o de la carga de gráficos | Medir consultas, reducir puntos o aplicar agregación temporal. |
| Continuidad del simulador | Respuestas 401 o envíos fallidos en el historial del simulador | Revisar reautenticación, tiempos de espera y estado del backend. |
| Seguridad | Credenciales o claves presentes en el código o en archivos versionados | Mover a variables de entorno y rotar los valores expuestos. |
| Continuidad del equipo | Tareas detenidas por carga académica o conflictos de integración | Repriorizar en el Daily Scrum y aplicar revisión cruzada. |

# 9. Conclusiones

El análisis preliminar identifica trece riesgos que podían ser reconocidos antes del inicio del Sprint 2, a partir de su alcance, de la arquitectura construida en el Sprint 1 y de los aprendizajes del sprint anterior. Los riesgos de mayor prioridad se concentran en la oportunidad y confiabilidad de las alertas, la saturación de incidencias, la cobertura de las reglas de detección, la interpretación del panel por parte del operador, la continuidad y coherencia del simulador, el manejo de credenciales, la ausencia de pruebas automatizadas y la definición del alcance de las notificaciones.

A diferencia del Sprint 1, donde los riesgos se ubicaban principalmente en la infraestructura, en este sprint se trasladan hacia la experiencia del operador y la calidad de la información que recibe. Una alerta tardía, repetida o mal clasificada puede ser tan problemática como no tener alertas, por lo que la validación con escenarios controlados y la revisión temprana con el Product Owner son las medidas preventivas más relevantes.

Finalmente, esta matriz se mantiene como un instrumento dinámico. Su revisión periódica durante las ceremonias Scrum y su vínculo con el Impediment Log permitirán ajustar las acciones preventivas al estado real del incremento y llegar al Sprint Review con un panel y un sistema de alertas que respondan a la necesidad planteada por el operador.