|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, he logrado cumplir con las actividades principales de los Sprints 0, 1 y 2. Lo que más me facilitó fue definir bien la arquitectura desde el inicio. Lo que más me dificultó fue resolver problemas de configuración con Docker y adaptar el plan cuando el profesor pidió priorizar el Machine Learning, algo que no estaba en el cronograma original.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Los problemas técnicos los resolví investigando y documentando las soluciones para no repetirlos. Para el ML, decidí implementar primero un detector basado en reglas (funcional rápido) y después agregar Isolation Forest como mejora. Ante cambios de prioridades, reorganicé mis tiempos y avancé con lo más urgente primero.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva. Destaco que logré implementar un sistema funcional completo: backend, frontend con diseño profesional, detección de anomalías y simulador. Lo que podría mejorar es dedicar más tiempo a pruebas y a documentar mejor las decisiones técnicas que tomo durante el desarrollo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría saber qué profundidad se espera del modelo ML para el MVP y si el simulador se evaluará como parte del producto o solo como herramienta de pruebas. También quisiera saber si se prioriza tener muchas funcionalidades o pocas pero bien terminadas.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, para el Sprint 3 hay actividades nuevas como el chatbot con Ollama, la integración del ML al dashboard y las tablas que faltan en la base de datos. Es necesario redistribuir para que todos podamos avanzar en paralelo en estas tareas más complejas.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido bueno. Destaco la comunicación constante y que todos hemos participado en las distintas áreas del proyecto. Lo que podríamos mejorar es hacer revisiones de código más formales entre nosotros y coordinar mejor los tiempos de reunión.