DAILY SCRUM LOG

Daily Scrum #1

Fecha: 16/09/2026

Cristóbal

- Ayer: Definí arquitectura monorepo y modelo de datos.

- Hoy: Configuraré PostgreSQL + TimescaleDB en Docker y Alembic.

- Impedimento: Ninguno.

Francisco

- Ayer: Investigué FastAPI, JWT y OAuth2.

- Hoy: Crearé estructura base del backend y security.py.

- Impedimento: Esperando migraciones de Cristóbal.

Fabián

- Ayer: Revisé referencias de diseño glassmorphism.

- Hoy: Inicializaré React + Vite + TailwindCSS.

- Impedimento: Ninguno.

Daily Scrum #2

Fecha: 17/09/2026

Cristóbal

- Ayer: PostgreSQL + TimescaleDB corriendo en Docker. Alembic configurado.

- Hoy: Crearé migraciones (clientes, usuarios, equipos, parametros_config, mediciones como hypertable).

- Impedimento: Hypertable requiere extensión activa antes de migrar.

Francisco

- Ayer: security.py + auth_service.py implementados.

- Hoy: Router auth.py (register + login).

- Impedimento: Verificar compatibilidad python-jose vs pyjwt.

Fabián

- Ayer: Proyecto React + TailwindCSS corriendo.

- Hoy: axios.ts con interceptores + ProtectedRoute.tsx.

- Impedimento: Necesito endpoint /auth/login para probar.

Daily Scrum #3

Fecha: 19/09/2026

Cristóbal

- Ayer: Las 4 migraciones aplicadas. Hypertable verificado con \d+ mediciones.

- Hoy: Dockerfile + docker-compose.yml final.

- Impedimento: Puerto 5432 ocupado por Postgres local.

Francisco

- Ayer: auth.py, parametros.py, mediciones.py implementados.

- Hoy: dashboard.py + equipos.py + seed_mediciones.py.

- Impedimento: Ninguno.

Fabián

- Ayer: Login funcional con JWT.

- Hoy: Dashboard.tsx + Equipos.tsx.

- Impedimento: Necesito endpoints /dashboard/estado-general y /equipos.

Daily Scrum #4

Fecha: 20/09/2026

Cristóbal

- Ayer: Docker Compose funcionando con 3 contenedores.

- Hoy: Documentación de arquitectura.

- Impedimento: Ninguno.

Francisco

- Ayer: seed_mediciones.py cargó 50 mediciones.

- Hoy: Revisión de endpoints + Swagger con ejemplos.

- Impedimento: Ninguno.

Fabián

- Ayer: Dashboard y Equipos con datos reales.

- Hoy: Ajustes de glassmorphism y responsividad.

- Impedimento: Ninguno.

Daily Scrum #5

Fecha: 21/09/2026

- Verificación E2E (HU-07) ejecutada exitosamente.

- Sprint Review + Retrospective realizadas.