SPRINT RETROSPECTIVE 
Fecha:  25-09-2026

Duración: 4 semanas

1. START

- Escribir pruebas unitarias con pytest desde el inicio del Sprint.

- Documentar cada migración Alembic con un comentario descriptivo.

- Mantener Daily Scrums de máximo 10 minutos.

- Establecer una rama por feature con Pull Requests obligatorios.

- Documentar cada endpoint en Swagger con ejemplos de request/response.

- Usar Conventional Commits en todos los commits.

2. STOP

- Dejar credenciales hardcodeadas (todo en .env).

- Subir commits con múltiples funcionalidades mezcladas.

- Resolver impedimentos sin avisar al Scrum Master.

- Trabajar simultáneamente en la misma rama sin coordinación.

3. CONTINUE

- Mantener comunicación diaria por canal del equipo.

- Usar Docker para estandarizar el entorno.

- Documentar avances en /docs/.

- Revisar el trabajo del otro antes de mergear.

- Priorizar tareas críticas antes que las estéticas.

- Aplicar glassmorphism y diseño consistente en todo el frontend.

4. Action Items

| # | Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configurar pytest con cobertura mínima 60% | Francisco | 10-09-2026 |
| 2 | Documentar endpoints Swagger con ejemplos | Francisco | 22-09-2026 |
| 3 | Establecer política de PRs con review obligatorio | Francisco | 03-09-2026 |
| 4 | Parametrizar variables de entorno en docker-compose.yml | Cristóbal | 17-09-2026 |
| 5 | Validar expiración de token en ProtectedRoute | Fabián | 25-09-2026 |

5. Termómetro Emocional

- Motivación: 9/10

- Colaboración: 9/10

- Carga de trabajo: 7/10

- Claridad de objetivos: 10/10

- Calidad del trabajo: 9/10

6. Métricas del Sprint

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| SP comprometidos | 49 |
| SP entregados | 49 |
| Velocidad | 49 SP |
| % Sprint Goal | 100% |
| Tareas completadas | 31/31 |
| Impedimentos resueltos | 10/10 |
| Defectos post-review | 2 menores |