SPRINT REVIEW

Fecha: 25 de septiembre de 2026

Duración: 4 semanas

Asistentes: Cristóbal Mena, Francisco Neira, Fabián Bugueño, Claudio Bugueño (Product Owner)

Guion de Demo (basado en HU-07)

| # | Paso | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | docker-compose up → mostrar 3 contenedores activos | Fabián |
| 2 | alembic upgrade head → aplicar 4 migraciones exitosamente | Francisco |
| 3 | uvicorn app.main:app --reload → backend arranca sin errores | Fabián |
| 4 | Abrir localhost:5173 → pantalla de Login | Cristóbal |
| 5 | POST /auth/register → registrar usuario nuevo | Cristóbal |
| 6 | Login desde la UI con email + contraseña → JWT en localStorage | Cristóbal |
| 7 | Alta de equipo desde la UI → se crea correctamente | Cristóbal |
| 8 | Ejecutar seed_mediciones.py → 50 mediciones ingestadas | Francisco |
| 9 | Dashboard carga datos reales (total equipos, activos, mediciones) | Cristóbal |
| 10 | Consultar /mediciones/?equipo_id=1&desde=...&hasta=... | Francisco |
| 11 | Consultar /mediciones/ultima/1 → última medición | Francisco |
| 12 | Consultar /dashboard/resumen/1 y /dashboard/estado-general | Francisco |
| 13 | Verificar hypertable en TimescaleDB | Francisco |
| 14 | Verificar flujo sin errores de CORS ni auth (proxy de Vite) | Fabián |

Criterios de Aceptación Cumplidos

| HU | Criterio | Estado |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Arquitectura monorepo + BD en contenedor + tablas + migraciones + hypertable + FKs | Completado |
| HU-02 | Config única por equipo + POST/GET/PUT + protección JWT | Completado |
| HU-03 | Registro de medición + rechazo equipo inexistente + 50 mediciones sin errores | Completado |
| HU-04 | Hypertable por timestamp + integridad referencial + volumen persistente | Completado |
| HU-05 | Filtros fecha + orden desc + límite 1000 + última medición + resumen dashboard | Completado |
| HU-06 | Login + localStorage + ProtectedRoute + tarjetas + detalle + glassmorphism | Completado |
| HU-07 | Backend + migraciones + register + login + alta equipo + seed + dashboard + proxy + sin CORS | Completado |

Retroalimentación del Stakeholder

Claudio Bugueño (INDUC TECH):
"Ver TimescaleDB optimizando mediciones desde el Sprint 1 es una decisión muy acertada. El diseño da una apariencia profesional. Para el Sprint 2 quiero ver la clasificación de mediciones (normal/anomalía/crítico) y alertas."

Ajustes al Product Backlog

| ID | Ajuste | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-09 | Priorizar detección de anomalías al inicio del Sprint 2 | Alta |
| HU-10 | Sistema de alertas en Sprint 2 | Alta |
| Técnico | Agregar pytest con cobertura mínima 60% | Media |
| Técnico | Documentar endpoints con ejemplos request/response | Media |

Conclusión: Sprint 1 declarado exitosamente completado. Sprint Goal alcanzado al 100%.

___________________________________________

Firma del cliente