Instituto Profesional Duoc UC

Escuela Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería Informática

Autoevaluación Fase 1: Definición Proyecto APT

Fabián Bugueño Pardo

## Indice

Indice	2

1. Descripción del Proyecto APT	3

2. Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso	4

3. Relación del proyecto con mis intereses profesionales	5

4. Factibilidad del Proyecto APT	6

5. Objetivo general	7

6. Objetivos específicos	7

7. Metodología de trabajo	8

8. Plan de trabajo	9

Etapa 1: Definición del proyecto	9

Etapa 2: Levantamiento y análisis de requisitos	9

Etapa 3: Diseño de la solución web	9

Etapa 4: Desarrollo e implementación	10

Etapa 5: Integración y validación	10

Etapa 6: Cierre del proyecto	11

9. Recursos, facilitadores y obstaculizadores	11

10. Propuesta de evidencias	12

11. Indicadores de calidad seleccionados	13

Gestión de proyectos informáticos	13

Construcción de modelos de datos	13

Desarrollo de una solución de software	13

Integración de componentes	13

Pruebas y validación	13

12. Reflexión sobre las competencias desarrolladas y oportunidades de mejora	14

13. Conclusión	15

## 1. Descripción del Proyecto APT

El Proyecto APT consiste en el diseño y desarrollo de una solución web orientada al área de ingeniería eléctrica, cuya finalidad será permitir la visualización, procesamiento y análisis de parámetros eléctricos asociados a un sistema trifásico.

La solución web recibirá información proveniente de un dispositivo físico instalado en un tablero eléctrico. Entre los parámetros que se espera obtener se encuentran la tensión, corriente, potencia activa, potencia aparente y potencia reactiva. A partir de estos datos, el sistema deberá permitir monitorear en tiempo real el comportamiento de las variables eléctricas y contribuir a la identificación de posibles anomalías, desbalances o condiciones que puedan representar fallas en los equipos o en el sistema eléctrico.

La información obtenida será procesada por la plataforma web y presentada mediante una interfaz que permita visualizar las principales variables eléctricas de forma clara y comprensible. Además, se almacenará información histórica para facilitar el análisis del comportamiento de las mediciones en diferentes periodos de tiempo.

Como parte del desarrollo del proyecto, se evaluará la utilización de la API de un dispositivo como Shelly Pro 3EM o similar, como simulador de tablero electrico si es que el componente físico del cliente aún no está disponible.

La relevancia del proyecto para el campo laboral de la Ingeniería en Informática se encuentra en que representa un problema real de integración tecnológica entre aplicaciones web, datos y dispositivos físicos. El desarrollo de soluciones de este tipo requiere analizar requerimientos, diseñar una arquitectura de software adecuada, implementar mecanismos de comunicación entre sistemas, gestionar datos y desarrollar interfaces que permitan presentar información de manera útil para el usuario.

Además, el proyecto se vincula con áreas actuales de la industria tecnológica, tales como el desarrollo de aplicaciones web, la integración de sistemas, el procesamiento de datos en tiempo real y el desarrollo de soluciones informáticas aplicadas a procesos industriales y de ingeniería.

## 2. Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El proyecto requiere integrar diferentes competencias adquiridas durante la carrera, debido a que no consiste únicamente en el desarrollo de una aplicación web, sino también en el análisis, diseño, planificación e integración de una solución tecnológica con un sistema físico.

En primer lugar, se relaciona con la competencia de diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, considerando que será necesario desarrollar una solución web que responda a las necesidades levantadas con el cliente y que permita sistematizar la adquisición, procesamiento y visualización de información eléctrica. El proyecto deberá considerar las distintas etapas del ciclo de vida del software, desde el levantamiento de requisitos hasta las pruebas y validación de la solución.

También se relaciona con la competencia de diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, ya que el sistema deberá trabajar con datos generados por dispositivos de medición. Dependiendo de los requerimientos finales, será necesario diseñar un modelo de datos que permita almacenar y consultar información histórica sobre las variables eléctricas, considerando aspectos como integridad, escalabilidad y rendimiento.

Una de las competencias que presenta una relación más directa con el proyecto es diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos. Debido a que la solución se encuentra actualmente en una etapa inicial de diseño y levantamiento, será necesario identificar y analizar las necesidades del cliente, definir los requerimientos funcionales y no funcionales y establecer criterios que permitan validar que la solución desarrollada responde efectivamente al problema planteado.

Asimismo, el proyecto se relaciona con la competencia de evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, ya que será necesario organizar las actividades, recursos, tiempos y responsables del equipo de trabajo. La planificación y seguimiento del proyecto permitirán controlar el cumplimiento de los objetivos definidos y realizar ajustes cuando sea necesario.

Finalmente, el Proyecto APT se vincula con la competencia de diseñar soluciones de software, abarcando todo su ciclo de vida, considerando aspectos de arquitectura, integración entre componentes, calidad, seguridad y buenas prácticas de desarrollo. La solución deberá ser diseñada de forma que permita integrar la aplicación web con la fuente de datos proveniente del dispositivo físico.

## 3. Relación del proyecto con mis intereses profesionales

Mis principales intereses profesionales se encuentran relacionados con las áreas de infraestructura Cloud y ciberseguridad. Aunque el proyecto está orientado principalmente al desarrollo de una solución web aplicada al área de ingeniería eléctrica, existen diferentes aspectos que pueden contribuir a mi desarrollo profesional y que se relacionan con estos intereses.

El desarrollo de una aplicación web permite profundizar en aspectos relacionados con la arquitectura de software, comunicación entre servicios, gestión de datos e integración de componentes. Estas áreas son relevantes para mi proyección profesional, ya que una solución correctamente diseñada puede facilitar posteriormente la incorporación de servicios Cloud, mecanismos de almacenamiento remoto y arquitecturas escalables.

Durante el proceso de desarrollo, se podrá evaluar, de acuerdo con los requerimientos y la factibilidad técnica del proyecto, la utilización de infraestructura o servicios Cloud. Esto podría permitir almacenar información, desplegar la solución web o implementar mecanismos que permitan una mayor escalabilidad del sistema.

El proyecto también se relaciona con mis intereses y fortalezas en las áreas de análisis, arquitectura y gestión de proyectos. Considero que estas competencias serán fundamentales para transformar las necesidades del cliente en una solución web técnicamente viable y correctamente planificada.

Al mismo tiempo, el proyecto representa una oportunidad para fortalecer mis habilidades de desarrollo de software, área que identifico como una de mis principales oportunidades de mejora de acuerdo con mi autoevaluación de competencias.

## 4. Factibilidad del Proyecto APT

Considero que el proyecto es factible de desarrollar dentro del periodo establecido para la asignatura, siempre que su alcance sea correctamente definido durante el proceso de levantamiento de requisitos.

El proyecto será desarrollado de manera progresiva, comenzando por la definición de las necesidades del cliente y los requerimientos del sistema. Posteriormente, se realizará el diseño de la arquitectura web, el modelo de datos, la interfaz de usuario y los mecanismos de comunicación con la fuente de información eléctrica. Finalmente, se implementará un producto funcional que permita demostrar la adquisición, procesamiento y visualización de datos.

Uno de los principales facilitadores del proyecto es que se cuenta con un equipo de trabajo conformado por estudiantes de Ingeniería en Informática, quienes poseen competencias relacionadas con análisis de requisitos, desarrollo web, bases de datos, arquitectura, calidad y gestión de proyectos. Además, la posibilidad de utilizar la API de un dispositivo como Shelly Pro 3EM permitiría disponer de una alternativa para demostrar la integración entre la aplicación web y la obtención de información eléctrica.

También representa un facilitador el uso de tecnologías web, debido a que permiten desarrollar una solución accesible desde distintos dispositivos con acceso a un navegador, sin requerir necesariamente la instalación de un programa específico en cada equipo.

Sin embargo, existen factores que podrían dificultar el desarrollo. Entre ellos se encuentran la dependencia de la disponibilidad del dispositivo físico, los cambios que puedan surgir durante el levantamiento de requisitos, la complejidad de integrar tecnologías web con dispositivos de medición y las restricciones de tiempo propias del periodo académico.

Para abordar estos posibles obstáculos, se definirá una arquitectura que permita separar los componentes relacionados con la adquisición de datos, el procesamiento, la persistencia y la interfaz web. De esta manera, si existen dificultades para utilizar un dispositivo físico durante alguna etapa del proyecto, será posible utilizar una fuente de datos simulada o previamente registrada para continuar desarrollando y validando los demás componentes de la solución.

## 5. Objetivo general

Diseñar y desarrollar una solución web para la adquisición, procesamiento y visualización de parámetros eléctricos de un sistema trifásico, permitiendo monitorear variables como tensión, corriente y potencia, con el propósito de contribuir a la identificación de anomalías o desbalances en el comportamiento del sistema.

## 6. Objetivos específicos

- Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la solución en conjunto con el cliente y los actores involucrados.

- Diseñar la arquitectura de software y los componentes necesarios para integrar la aplicación web con una fuente de información proveniente de un dispositivo de medición eléctrica.

- Diseñar e implementar un modelo de datos que permita gestionar, almacenar y consultar la información eléctrica generada por el sistema, de acuerdo con los requerimientos definidos.

- Desarrollar los módulos principales de la aplicación web para la adquisición, procesamiento y visualización de parámetros eléctricos.

- Implementar una interfaz web que permita representar el comportamiento de las variables eléctricas y facilitar la identificación de posibles anomalías o desbalances.

- Integrar la aplicación web con la fuente de datos seleccionada, utilizando los mecanismos de comunicación definidos durante el diseño de la solución.

- Realizar pruebas funcionales, de integración y validación que permitan comprobar el correcto funcionamiento de la solución y su cumplimiento con los requerimientos definidos.

- Documentar el proceso de desarrollo y las evidencias generadas durante las diferentes etapas del Proyecto APT.

## 7. Metodología de trabajo

Para el desarrollo del Proyecto APT se propone utilizar una metodología de trabajo ágil e iterativa, tomando como referencia principios de Scrum y prácticas de gestión de proyectos de software.

Durante una primera etapa se realizará el levantamiento y análisis de requisitos con el cliente. Debido a que el proyecto aún se encuentra en proceso de definición, esta etapa será fundamental para delimitar el alcance, identificar las funcionalidades prioritarias y establecer los requerimientos funcionales y no funcionales de la solución web.

Posteriormente, se desarrollará una etapa de diseño técnico, en la cual se definirá la arquitectura de software, la estructura general de los componentes, el modelo de datos, la interfaz de usuario y el mecanismo de integración con la fuente de información eléctrica.

El desarrollo se organizará en iteraciones de trabajo. En cada iteración se planificarán funcionalidades priorizadas, se desarrollarán los componentes definidos y se realizarán pruebas sobre los resultados obtenidos. Al finalizar cada ciclo se revisará el avance del proyecto y se realizarán ajustes de acuerdo con las necesidades identificadas.

La metodología propuesta considera las siguientes etapas:

- Levantamiento y análisis de requisitos.

- Definición del alcance y priorización de funcionalidades.

- Diseño de la arquitectura de software.

- Diseño del modelo de datos.

- Diseño de la aplicación e interfaz web.

- Desarrollo del frontend y backend.

- Integración de los componentes de la solución.

- Integración con la fuente de datos o dispositivo físico.

- Pruebas funcionales y de integración.

- Corrección de incidencias y mejoras.

- Elaboración de documentación y evidencias.

- Preparación de la presentación final.

Se realizarán reuniones periódicas de seguimiento para revisar el cumplimiento de las actividades, identificar dificultades y tomar decisiones sobre posibles modificaciones del proyecto.

## 8. Plan de trabajo

### Etapa 1: Definición del proyecto

Actividades principales:

- Revisión de las necesidades iniciales del cliente.

- Levantamiento de información.

- Identificación de los actores involucrados.

- Definición preliminar del problema.

- Identificación de los objetivos del proyecto.

- Definición inicial del alcance.

- Elaboración de la propuesta de Proyecto APT.

Recursos:

Equipo de trabajo, cliente, documentación disponible y herramientas de comunicación y gestión de proyectos.

Resultado esperado:

Documento de definición del proyecto con objetivos, alcance inicial, requerimientos preliminares y planificación general.

### Etapa 2: Levantamiento y análisis de requisitos

Actividades principales:

- Reuniones con el cliente.

- Identificación de requerimientos funcionales.

- Identificación de requerimientos no funcionales.

- Priorización de funcionalidades.

- Identificación de restricciones técnicas.

- Definición de criterios de aceptación.

Resultado esperado:

Documento de requisitos y definición del alcance priorizado.

### Etapa 3: Diseño de la solución web

Actividades principales:

- Diseño de arquitectura de software.

- Definición de frontend y backend.

- Diseño del modelo de datos.

- Diseño del mecanismo de integración con el dispositivo o fuente de datos.

- Diseño de interfaces y experiencia de usuario.

- Definición de la estrategia de pruebas.

Resultado esperado:

Documentación de arquitectura, diagramas, modelo de datos, prototipos de interfaz y diseño técnico de la solución.

### Etapa 4: Desarrollo e implementación

Actividades principales:

- Configuración del entorno de desarrollo.

- Desarrollo de la aplicación web.

- Implementación del frontend.

- Implementación de los componentes del backend.

- Desarrollo de módulos para la adquisición de datos.

- Desarrollo de la lógica de procesamiento.

- Implementación de la visualización de variables.

- Desarrollo del acceso y gestión de datos.

- Integración entre los diferentes componentes.

Resultado esperado:

Versión funcional de la aplicación web.

### Etapa 5: Integración y validación

Actividades principales:

- Integración con el dispositivo físico, API o fuente de datos seleccionada.

- Pruebas de comunicación entre componentes.

- Pruebas funcionales.

- Pruebas de integración.

- Identificación y corrección de incidencias.

- Validación de los resultados obtenidos.

Resultado esperado:

Aplicación web integrada y validada de acuerdo con los requerimientos priorizados.

### Etapa 6: Cierre del proyecto

Actividades principales:

- Consolidación de la documentación.

- Organización de las evidencias.

- Elaboración del informe final.

- Preparación de la presentación.

- Demostración del funcionamiento de la solución.

Resultado esperado:

Proyecto final documentado, con evidencias del proceso y presentación ante la comisión evaluadora.

## 9. Recursos, facilitadores y obstaculizadores

Los principales recursos necesarios para el desarrollo del proyecto serán los equipos computacionales del equipo de trabajo, herramientas de desarrollo web, repositorios para control de versiones, herramientas de gestión de tareas, servicios o entornos para la ejecución de la aplicación, herramientas de diseño y, dependiendo de los requerimientos finales, acceso al dispositivo físico y a su API.

Como facilitadores se considera el conocimiento previo del equipo en desarrollo de software, bases de datos, arquitectura y gestión de proyectos. También se considera la experiencia previa en tecnologías relacionadas con el desarrollo de aplicaciones y la existencia de documentación técnica relacionada con las tecnologías que eventualmente serán utilizadas para integrar la solución.

Entre los principales obstaculizadores se encuentran la dependencia de requerimientos que aún no han sido completamente definidos, la posible complejidad de integración con un dispositivo físico, cambios en las necesidades del cliente, posibles dificultades de comunicación entre componentes y las limitaciones de tiempo del periodo académico.

Para disminuir estos riesgos, se utilizará una planificación iterativa, priorización de funcionalidades y una arquitectura modular. Además, se establecerán alternativas de contingencia, como la utilización de datos simulados o históricos en caso de no disponer temporalmente del dispositivo físico.

## 10. Propuesta de evidencias

| Actividad | Evidencia | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Levantamiento de requisitos | Documento de requerimientos, minutas de reuniones y criterios de aceptación | Permite demostrar que las necesidades del cliente fueron identificadas y analizadas. |
| Planificación del proyecto | Cronograma, tablero de tareas y planificación de iteraciones | Permite evidenciar la gestión, seguimiento y organización de las actividades. |
| Diseño de arquitectura | Diagramas de arquitectura y documentación técnica | Permite demostrar la definición de los componentes frontend, backend, integración y persistencia de datos. |
| Diseño de datos | Modelo de datos y documentación asociada | Permite evidenciar la capacidad de diseñar una estructura para gestionar la información generada por el sistema. |
| Desarrollo web | Repositorio de código y versiones del sistema | Permite demostrar la implementación progresiva de la aplicación web. |
| Integración con fuente de datos | Evidencias de comunicación con API, dispositivo o simulador | Permite demostrar la integración entre la solución web y la fuente de información eléctrica. |
| Interfaz y visualización | Capturas, demostraciones y registros del sistema | Permite evidenciar el funcionamiento de las funcionalidades de visualización y monitoreo. |
| Pruebas | Casos de prueba, resultados e incidencias detectadas | Permite validar el cumplimiento de los requerimientos y la calidad de la solución. |
| Mejoras | Registro de correcciones y mejoras realizadas | Permite demostrar la retroalimentación del proceso de pruebas sobre el producto. |
| Informe y presentación | Informe final, presentación y demostración | Permite integrar y comunicar el desarrollo completo del Proyecto APT. |

## 11. Indicadores de calidad seleccionados

De acuerdo con las características del proyecto, se considera pertinente trabajar con los siguientes indicadores de calidad:

### Gestión de proyectos informáticos

Se busca planificar y controlar las actividades del proyecto, considerando los requerimientos del cliente, los recursos disponibles, los tiempos de desarrollo y los riesgos identificados. La planificación será respaldada mediante cronogramas, seguimiento de tareas y revisión periódica del avance.

### Construcción de modelos de datos

Se diseñará un modelo de datos de acuerdo con las necesidades de la solución, considerando la naturaleza de la información eléctrica que será procesada. En caso de que los requerimientos contemplen el almacenamiento histórico de mediciones, se evaluarán aspectos de escalabilidad, integridad y rendimiento.

### Desarrollo de una solución de software

Se desarrollarán los diferentes componentes de la aplicación web utilizando una arquitectura que permita organizar y separar las responsabilidades del frontend, backend, procesamiento de información, integración y persistencia de datos.

### Integración de componentes

Se realizará la integración entre los diferentes componentes de la solución, especialmente entre la fuente de información eléctrica, los mecanismos de comunicación, el procesamiento de datos, la base de datos y la interfaz web.

### Pruebas y validación

Se diseñarán y ejecutarán pruebas funcionales y de integración para validar el comportamiento de la solución. Los resultados permitirán identificar incidencias y realizar mejoras antes de la entrega final.

Estos indicadores permiten demostrar de manera concreta las competencias de análisis, gestión, arquitectura, modelado de datos, desarrollo web, integración de sistemas y calidad de software que forman parte del perfil de egreso de la carrera.

## 12. Reflexión sobre las competencias desarrolladas y oportunidades de mejora

A partir de la autoevaluación realizada durante esta primera fase, considero que el Proyecto APT representa una oportunidad para aplicar mis principales fortalezas en análisis de requisitos, arquitectura de software y gestión de proyectos.

La definición inicial del proyecto requiere comprender una necesidad que pertenece a un área distinta de la informática y transformarla en una solución tecnológica. Para lograrlo, será necesario mantener una comunicación constante con el cliente, comprender el contexto general del sistema eléctrico y traducir estas necesidades en requerimientos técnicos y funcionalidades concretas dentro de una aplicación web.

También considero que el proyecto permitirá fortalecer mis competencias de desarrollo de software. Esta es una de las áreas en las que identifico mayores oportunidades de mejora, por lo que participar en el desarrollo de una aplicación web con diferentes componentes e integración con fuentes externas puede contribuir directamente a mi formación profesional.

El proyecto no se encuentra completamente alineado con mis intereses profesionales principales, relacionados con infraestructura Cloud y ciberseguridad. Sin embargo, sí presenta oportunidades para acercar su desarrollo a estas áreas. La arquitectura de la solución web, la posibilidad de desplegar servicios en infraestructura Cloud y la consideración de requisitos relacionados con la seguridad pueden aportar a mi aprendizaje y permitir una integración parcial con mis intereses profesionales.

Considero especialmente importante que el proyecto sea capaz de integrar las diferentes competencias desarrolladas durante la carrera. Mi objetivo no es únicamente desarrollar una aplicación web funcional, sino también participar en un proceso completo de ingeniería de software que considere requisitos, arquitectura, datos, planificación, desarrollo, integración, pruebas y documentación.

## 13. Conclusión

El Proyecto APT propuesto busca responder a una necesidad relacionada con el monitoreo y análisis de parámetros eléctricos en un sistema trifásico mediante el desarrollo de una solución web integrada con una fuente de información proveniente de un dispositivo físico.

El proyecto resulta pertinente para la formación de un Ingeniero en Informática, ya que requiere integrar diferentes competencias del perfil de egreso. Entre ellas se encuentran la ingeniería de requisitos, arquitectura de software, modelado y gestión de datos, desarrollo de aplicaciones web, gestión de proyectos, integración de sistemas y aseguramiento de la calidad.

Además, el proyecto representa una oportunidad para aplicar mis principales fortalezas en análisis, arquitectura y gestión, mientras desarrollo y fortalezco mis habilidades de programación e implementación de soluciones web.

Debido a que actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de diseño y levantamiento de requisitos, es necesario considerar que algunos aspectos técnicos y funcionales pueden sufrir modificaciones durante el desarrollo. Por esta razón, la definición presentada corresponde a una propuesta inicial que deberá ser ajustada y validada progresivamente con el cliente y de acuerdo con las restricciones técnicas que sean identificadas.

La factibilidad del proyecto dependerá principalmente de una correcta definición del alcance, la priorización de funcionalidades y la aplicación de una metodología de trabajo iterativa. Estas medidas permitirán adaptar el desarrollo a los cambios que puedan surgir y asegurar la construcción de una solución web funcional dentro del periodo académico establecido.