# Instituto Profesional Duoc UC

### Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone / Proyecto APT (PTY4614)

Informe: Autoevaluación Fase 1: Definición Proyecto APT

Estudiante: Cristóbal Mena

## Índice

- Descripción del Proyecto APT

- Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

- Relación del proyecto con mis intereses profesionales

- Factibilidad del Proyecto APT

- Objetivo general

- Objetivos específicos

- Metodología de trabajo

- Plan de trabajo

- Recursos, facilitadores y obstaculizadores

- Propuesta de evidencias

- Indicadores de calidad seleccionados

- Reflexión sobre las competencias desarrolladas y oportunidades de mejora

- Conclusión

## 1. Descripción del Proyecto APT

El Proyecto APT en el cual participo consiste en el diseño, planificación y desarrollo de un Producto Mínimo Viable (MVP) informático denominado "Power Guardian Pro MVP – Plataforma Inteligente de Monitoreo de Calidad de Energía". Esta solución web está orientada al sector industrial y minero, y surge en colaboración estratégica con la empresa INDUC TECH para responder a problemáticas críticas asociadas a la inestabilidad de la red eléctrica, tales como caídas bruscas de tensión, desbalances de fase, bajo factor de potencia y altos niveles de distorsión armónica (THD).

La solución web operará inicialmente de manera independiente del hardware físico mediante un motor de simulación de eventos eléctricos en Python, el cual emula las mediciones enviadas por sensores instalados en tableros eléctricos industriales. El sistema cuenta con un backend desarrollado en FastAPI que gestiona la ingesta de datos en tiempo real mediante WebSockets, un modelo de base de datos relacional en PostgreSQL optimizado para series de tiempo e histórico de incidencias, y un Dashboard interactivo en React + TypeScript que permite visualizar los parámetros eléctricos, configurar umbrales de alerta y monitorear el estado operativo.

La relevancia de este proyecto en el campo laboral de la Ingeniería en Informática radica en que aborda un problema real de integración de software, gestión de proyectos tecnológicos y procesamiento de datos en tiempo real para la toma de decisiones preventivas en plantas industriales.

## 2. Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El proyecto exige la integración de las cuatro competencias principales del perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en Informática de Duoc UC:

- Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización: Como futuro profesional enfocado en el área de gestión, esta competencia es el eje rector del proyecto. Implica definir el alcance, estructurar la planificación ágil en Sprints (Scrum), estimar tiempos y recursos, gestionar riesgos y mantener una comunicación constante con el cliente industrial (INDUC TECH) para tomar decisiones estratégicas fundamentadas.

- Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo: Se requiere diseñar e implementar una estructura relacional en PostgreSQL que soporte el flujo constante de telemetría eléctrica, permitiendo almacenamiento histórico eficiente, consultas rápidas y escalabilidad del modelo.

- Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos: Implica articular los componentes de la solución (simulador, API REST/WebSockets y frontend) mediante patrones de diseño, código limpio y arquitecturas modulares escalables.

- Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria: Contempla diseñar e implementar planes de pruebas unitarias, de integración y de validación de procesos para asegurar la calidad y consistencia del software antes de cada hito de entrega.

## 3. Relación del proyecto con mis intereses profesionales

Mis principales intereses profesionales están orientados al área de la Gestión de Proyectos Informáticos, Dirección de Equipos Tecnológicos (Project Management / Scrum Master) y la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO).

Aunque el proyecto contempla desafíos técnicos significativos en arquitectura y desarrollo web, mi objetivo personal dentro del equipo es liderar la planificación, el seguimiento y el control de las iteraciones del proyecto, actuando como facilitador del marco Scrum. Este proyecto me permite aplicar y perfeccionar competencias como:

- Levantamiento y negociación de requerimientos: Traducir las necesidades operativas de la industria eléctrica e INDUC TECH en historias de usuario priorizadas en el Product Backlog.

- Planificación y estimación ágil: Organizar la hoja de ruta en 3 Sprints claros, definiendo hitos, asignación de responsabilidades y métricas de avance.

- Gestión de riesgos e impedimentos: Identificar tempranamente obstaculizadores técnicos (como la simulación de frecuencia o disponibilidad de hardware) y plantear alternativas de solución para la toma de decisiones de la contraparte.

- Control de calidad y entrega de valor: Garantizar que cada versión del sistema (incremento) cumpla con los criterios de aceptación y estándares disciplinarios.

## 4. Factibilidad del Proyecto APT

El desarrollo del proyecto es completamente factible de realizarse dentro del marco de la asignatura y el semestre académico (18 semanas), considerando la siguiente argumentación:

Tiempo y Planificación: El cronograma está delimitado en tres fases bien definidas y tres Sprints de desarrollo con entregables funcionales incrementales.

Recursos Humanos y Técnicos: Se cuenta con un equipo multidisciplinario con roles claros (gestión/arquitectura, desarrollo backend y desarrollo frontend), equipos de cómputo personales, herramientas de control de versiones (Git/GitHub) y tecnologías open-source maduras (Python, FastAPI, PostgreSQL, React).

## 5. Objetivo general

Gestionar y desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) informático funcional para el monitoreo de calidad de energía eléctrica, capaz de simular, procesar y visualizar parámetros en tiempo real, detectar anomalías y generar alertas automatizadas, asegurando el cumplimiento de los requerimientos de la organización mediante una planificación ágil y una arquitectura escalable.

## 6. Objetivos específicos

- Levantar, analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de monitoreo en colaboración con INDUC TECH.

- Planificar y controlar la ejecución del proyecto mediante el marco de trabajo ágil Scrum, definiendo backlog, sprints e hitos de control.

- Diseñar e implementar un modelo de datos relacional en PostgreSQL optimizado para el almacenamiento eficiente de series de tiempo de parámetros eléctricos e incidencias.

- Desarrollar un motor de simulación en Python que emule mediciones de tableros eléctricos en condiciones normales y anómalas.

- Construir una API REST y canal WebSockets en FastAPI para la ingesta asíncrona y procesamiento de datos en tiempo real.

- Implementar un dashboard web interactivo en React + TypeScript para la visualización de métricas, gráficos de tendencias y panel de control.

- Diseñar e implementar un motor de detección de anomalías y sistema de notificaciones automáticas ante condiciones críticas.

- Ejecutar pruebas de integración y validación que certifiquen el correcto funcionamiento del software de acuerdo a los criterios de aceptación.

## 7. Metodología de trabajo

Se propone una metodología ágil adaptada basada en **Scrum**, que permita gestionar el ciclo de vida del software con flexibilidad y entregas incrementales de valor:

- Sprint 1 (Semanas 5-7) - Medición y Monitoreo Básico: Levantamiento de requisitos, diseño del modelo de datos, arquitectura base, simulador básico de lecturas y panel inicial de ingesta.

- Sprint 2 (Semanas 8-11) - Interfaz Visual y Alertas: Construcción del Dashboard interactivo, gráficos de parámetros eléctricos, motor de reglas para anomalías y notificaciones vía WebSockets.

- Sprint 3 (Semanas 12-15) - MVP Integrado y Pruebas: Módulo de consultas históricas, filtros, registro de incidencias, pruebas de integración y demostración funcional completa.

## 8. Plan de trabajo

El plan de trabajo comprende las siguientes etapas estructuradas:

- Etapa 1: Definición del Proyecto (Semanas 1 - 4): Análisis del contexto, definición del alcance, justificación de factibilidad, elaboración de propuesta e informe de autoevaluación Fase 1.

- Etapa 2: Levantamiento y Análisis de Requisitos (Semanas 3 - 4): Entrevistas con stakeholders, especificación de requerimientos funcionales/no funcionales y backlog inicial.

- Etapa 3: Diseño de la Solución (Semanas 5 - 6): Diseño de arquitectura de software, modelado de base de datos relacional, diseño de prototipos UI/UX en Figma.

- Etapa 4: Desarrollo e Implementación (Semanas 5 - 14): Ejecución de los Sprints 1, 2 y 3, desarrollo de simulador, API REST/WebSockets y frontend en React.

- Etapa 5: Integración, Pruebas y Validación (Semanas 14 - 15): Pruebas unitarias, pruebas de integración entre componentes y ejecución de escenarios de falla simulada.

- Etapa 6: Cierre del Proyecto (Semanas 16 - 18): Elaboración de documentación técnica, manuales, consolidación de evidencias e informe final de Portafolio.

## 9. Recursos, facilitadores y obstaculizadores

| Categoría | Detalle y Descripción |
| --- | --- |
| Recursos Necesarios | Computadores personales, entornos de desarrollo (VS Code, PyCharm), GitHub, PostgreSQL, Docker, herramientas de gestión (Jira/Trello), FastAPI, React. |
| Facilitadores | Formación sólida en gestión de proyectos, experiencia del equipo en desarrollo web y bases de datos, disponibilidad de frameworks modernos de alta velocidad (FastAPI, React Query). |
| Obstaculizadores y Mitigación | Obstáculo: Complejidad para emular fluctuaciones eléctricas realistas de alta frecuencia. Mitigación: Desarrollo de un motor de simulación desacoplado parametrizable con perfiles predefinidos de falla. |

## 10. Propuesta de evidencias

| Actividad / Hito | Evidencia a Entregar | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Planificación de Proyecto | Carta Gantt, Product Backlog en Jira/Trello y Minutas de Reunión. | Demuestra la gestión, estimación y control formal de las iteraciones del proyecto. |
| Diseño de Arquitectura y Datos | Diagramas de componentes, modelo entidad-relación (MER) y scripts SQL. | Evidencia la construcción de un diseño de datos escalable y preparado para series de tiempo. |
| Hito 2 - Avance Sprint 1 | Repositorio GitHub, API REST funcional e ingesta básica almacenada. | Acredita el funcionamiento de la estructura base del sistema y comunicación inicial. |
| Hito 3 - Avance Sprint 2 | Dashboard interactivo funcional con alertas en tiempo real. | Demuestra la capacidad de procesar datos en tiempo real y desplegarlos en una interfaz gráfica. |
| Hito 4 - Cierre Final MVP | Informe final, suite de pruebas ejecutadas y demostración del MVP integrado. | Comprueba el logro del 100% de los objetivos propuestos y la calidad global del producto. |

## 11. Indicadores de calidad seleccionados

De acuerdo con las competencias del perfil de egreso establecidas para mi autoevaluación personal como Cristóbal Mena, los indicadores de calidad seleccionados y su presencia en el proyecto se estructuran a continuación:

| Competencias Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad Disciplinarios | Presencia en mi Propuesta |
| --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Presente (Diseño de planes de pruebas unitarias para la API y reglas de alerta). |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Aplica Pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Presente (Ejecución de pruebas de carga e integración en escenarios de falla). |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. | Presente (Refactorización de consultas SQL y lógica de notificaciones). |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Presente (Liderazgo en la elaboración de Carta Gantt, Backlog y alternativas técnicas). |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Presente (Control semanal del Sprint Burn-down y renegociación de alcance). |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Presente (Diseño del Modelo Entidad-Relación optimizado para series temporales). |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Presente (Creación y despliegue del esquema de BD en PostgreSQL). |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Presente (Construcción estructurada de módulos backend y frontend). |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Presente (Integración continua entre simulador, API, PostgreSQL y Dashboard). |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Presente (Despliegue y demostración operativa del MVP funcional). |

## 12. Reflexión sobre las competencias desarrolladas y oportunidades de mejora

La realización de este proceso de autoevaluación me permite reflexionar de manera crítica sobre mi crecimiento profesional en la carrera de Ingeniería en Informática. Mi principal fortaleza se ubica en el área de la Gestión de Proyectos Informáticos y Análisis de Sistemas, donde me siento plenamente capaz de estructurar requerimientos de negocio, diseñar planes de trabajo realistas y liderar equipos hacia el cumplimiento de objetivos estratégicos.

Al mismo tiempo, identifico que el desarrollo de este proyecto representa una valiosa oportunidad para reforzar mis conocimientos técnicos en arquitectura de software y optimización de bases de datos relacionales para grandes volúmenes de información. Enfrentar problemas reales como la ingesta de telemetría en tiempo real y la simulación de parámetros industriales me impulsa a mantener un equilibrio entre las habilidades directivas y la solvencia técnica.

## 13. Conclusión

El Proyecto APT "Power Guardian Pro MVP" constituye una propuesta sólida, pertinente y técnicamente viables para abordar un problema real en el sector industrial de la calidad de energía.

A través de la elaboración de esta autoevaluación individual, ratifico mi compromiso como estudiante de Ingeniería en Informática con la consecución de los indicadores de calidad disciplinarios exigidos. La adecuada aplicación de metodologías ágiles, sumada al diseño de un modelo de datos escalable y la rigurosidad en las pruebas de software, garantizará la entrega exitosa de un producto de alto valor tecnológico dentro de los plazos estipulados.